**Бесплатно**

 **Газета официальных документов администрации и**

 **№ 13** от 22 февраля 2022 г **Совета депутатов Пятилетского сельсовета Черепановского района**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЯТИЛЕТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ЧЕРЕПАНОВСКОГО РАЙОНА**

**НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 22.02.2022 № 16

Об организации пропуска паводковых вод на территории Пятилетского

сельсовета Черепановского района Новосибирской области в 2022 году

 В целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком и уменьшения последствий при их возникновении, обеспечения защиты населения и объектов экономики от паводка на территории Пятилетского сельсовета Черепановского района Новосибирской области в 2020 году, администрация Пятилетского сельсовета Черепановского района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплексный план основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территорий Пятилетского сельсовета Черепановского района Новосибирской области, в период прохождения весеннего половодья в 2022 году (Прилагается).

 2. Главе Пятилетского сельсовета Черепановского района Новосибирской области Яковлевой Ю.В:

2.1. в срок до 01.04.2022 г. разработать мероприятия, направленные на недопущение подтопления жилых зданий, объектов жизнеобеспечения и других помещений;

 2.2. уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период паводка;

2.3. при необходимости организовать и провести совместно с собственниками гидротехнических сооружений, комплекс инженерных мероприятий по укреплению водозащитных дамб;

2.4. принять меры по предупреждению размыва кладбищ и скотомогильников, находящихся в зоне возможного затопления;

2.5. ликвидировать ледяные заторы, препятствующие пропуску паводковых вод через них;

2.6. довести до сведения собственников гидротехнических сооружений информацию о необходимости принятия мер по безаварийному пропуску паводковых вод через них;

2.7. определить состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий и проведения аварийно-спасательных работ, места их базирования, порядок оповещения и сбора, маршруты движения, организацию связи с ними и порядок управления;

 2.8. организовать создание в необходимых объемах запасы материально-технических средств, инертных материалов и финансовых ресурсов для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и первоочередного жизнеобеспечения населения в населенных пунктах, в случае размыва автодорог;

2.9. предоставить графики дежурств руководителей на апрель - май с указанием телефонов места расположения представить в МКУ ЕДДС 112 в срок до 30.03.2022 г.

 3. Контроль исполнения постановления возложить на Главу Пятилетского сельсовета Черепановского района Новосибирской области Яковлеву Ю.В.

И.о. Главы Пятилетского сельсовета

Черепановского района

Новосибирской области О.Ю. Гришина

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение к постановлению администрации Пятилетского сельсовета Черепановского района Новосибирской области № 16 от 22.02.2022 г. |

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

основных организационно - технических и профилактических мероприятий по защите населения и территории Пятилетского сельсовета

 Черепановского района Новосибирской области в период прохождения весеннего половодья в 2022 году

| № п/п | Выполняемые мероприятия | Срокисполнения | Ответственныеисполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Основные организационные мероприятия
 |
| 1. | Проведение заседаний КЧС и ПБ Пятилетского сельсовета Черепановского района, организаций по вопросу подготовки и проведения противопаводковых мероприятий в 2022 году | до 04.03.2022 г. |  Глава Пятилетского сельсовета Председатель КЧС И ПБ |  |
| 2. | Корректировка планов действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего половодья в 2022 году | до 25.02.2022 г. | Глава Пятилетского сельсовета |  |
| 3. | Уточнение мест расположения кладбищ и скотомогильников, попадающих в зону возможного затопления, и принять меры по предупреждению их размыва | до 01.04.2022 г. | Глава Пятилетского сельсовета |  |
| 1. Основные инженерно-технические мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
 |
| 1. | Выполнение мероприятий по обеспечению быстрого и полного стока поверхностных вод, особенно с участков с высоким уровнем залегания грунтовых вод и перегороженных искусственными сооружениями (дорогами, дамбами), уборка и вывоз снега с территории населённых пунктов Пятилетского сельсовета Черепановского района, организаций. | постояннодо окончания схода снежного покрова  | Глава Пятилетского сельсовета, руководители организаций  |  |
| 2. |  Очистка от снега и льда крыш зданий жилого фонда, социального и производственного назначения, на территории Пятилетского сельсовета  | Постоянно до окончания схода снежного покрова | Глава Пятилетского сельсовета руководители организаций, жители муниципального образования |  |
| 3. | Проведение предпаводкового обследования ГТС на территории Пятилетского сельсовета Черепановского района. Выполнение мероприятий по обеспечению сохранности ГТС в период прохождения весеннего половодья | с 02.03.2022по 10.04.2022 г.  |  Глава Пятилетского сельсовета |  |
| 4. | Обследование дорог, мостов и водопропускных труб.Очистка от снега и льда проезжих частей и обочин автомобильных дорог | постоянно, до окончания весеннего половодья | Глава Пятилетского сельсовета |  |
| 5. | Создание запасов ГСМ для привлечения сил и средств по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья.  | до 28.03.2022 г. | Глава Пятилетского сельсовета руководители организаций |  |
| 6. | Создание запасов материалов и оборудования (мешки с песком, водооткачивающие насосы и др.) для исключения возможности подтопления социально значимых объектов и жилых домов частного сектора | до 31.03.2022 г. | Глава Пятилетского сельсовета, руководители организаций |  |
| 1. Основные мероприятия по обеспечению готовности сил и средств, предназначенных для предупреждения и ликвидации ЧС
 |
| 1. | Определение и подготовка сил и средств, привлекаемых на выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации | до 01.04.2022 г. | Глава Пятилетского сельсовета |  |
| 1. Порядок сбора, анализа и представления информации о состоянии паводковой обстановки
 |
| 1. | Обеспечение регулярного информирования и немедленного оповещения населения Пятилетского сельсовета об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации, доску объявлений, официальный сайт Пятилетского сельсовета  | постояннос 20.03.2022 г. | Глава Пятилетского сельсовета  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Редакционный совет: Менская М.ГЧупина Е.А.Копенкина О.В.Гришина О.Ю. | Администрация Пятилетского сельсовета Черепановского района Новосибирской области, Совет депутатов Пятилетского сельсовета. Пятилетка ул. Центральная 12 , тел, факс 58-222 | Тираж 99 экземпляров |